**График отключений теплотрасс, гидравлические испытания и сдачи тепловых узлов 2025 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | сдача | Дата гидравлических испытаний | Капитальный ремонт |
| Ул. Нечаева, 66Ул. Кочеткова,53 | 10.07.2025 | 14.08.202522.05.2025 | Изменения 22.05.25-04.06.25 |
| Ул. Кочеткова, 22Ул. Матвеева, 33 | 16.07.2025 | 14.08.202522.05.2025 | 06.06.25-19.06.25 |
| Ул. Красноармейская,54 | 01.07.2025 | 29.05.202515.07.2025 | 06.06.25-19.06.25 |
| Ул. Чкалова, 123Ул. Красноармейская,12,14 | 25.08.2025 | 06.06.202520.08.2025 | 06.06.25-19.06.25 |
| Ул. Матвеева,10Ул. Токмакова,39Ул. Токмакова,41Ул. Токмакова,43Ул. Токмакова,45Ул. Токмакова,47Ул. Токмакова,48Ул. Токмакова,49Ул. Токмакова,50 | 28.06.2025 | 29.05.202515.07.2025 | 06.06.25-19.06.25 |
| Ул. Ангарская, 21 | 12.08.2025 | 15.08.202528.08.2025 | 15.08.2025-28.08.2025 |