**План мероприятий на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Мероприятия | Период проведения | Выполнено |
| ул. Ангарская д. 21 | - омолаживающая стрижка кустов  - подкормка газонов перегноем, удобрениями  - подвоз песка на детскую площадку  - посадка цветов  - полив цветов, кустарников  - покос травы | апрель  май  май-июнь  май-июнь  май-сентябрь  июнь-сентябрь |  |
| ул. Красноармейская д.12 | - омолаживающая стрижка кустов  - подкормка газонов перегноем, удобрениями  - подвоз песка на детскую площадку  - посадка цветов  - полив цветов, кустарников  - покос травы | апрель  май  май-июнь  май-июнь  май-сентябрь  июнь-сентябрь |  |
| ул. Красноармейская д.14 | - омолаживающая стрижка кустов  - подкормка газонов перегноем, удобрениями  - подвоз песка на детскую площадку  - посадка цветов  - полив цветов, кустарников  - покос травы | апрель  май  май-июнь  май-июнь  май-сентябрь  июнь-сентябрь |  |
| ул. Красноармейская д.54 | - омолаживающая стрижка кустов  - подкормка газонов перегноем, удобрениями  - посадка кустов (1 очередь)  - устройство цветника (2 очередь)  - посадка цветов  - полив цветов, кустарников  - покос травы | апрель  май  май-июнь  май-июнь  май-сентябрь  июнь-сентябрь |  |
| ул. Кочеткова д. 22 | - омолаживающая стрижка кустов  - подкормка газонов перегноем, удобрениями  - подвоз песка на детскую площадку  - посадка цветов  - полив цветов, кустарников  - покос травы | апрель  май  май-июнь  май-июнь  май-сентябрь  июнь-сентябрь |  |
| ул. Матвеева д. 33 | - омолаживающая стрижка кустов  - подкормка газонов перегноем, удобрениями  - подвоз песка на детскую площадку  - посадка цветов  - полив цветов, кустарников  - покос травы | апрель  май  май-июнь  май-июнь  май-сентябрь  июнь-сентябрь |  |
| ул. Нечаева д. 66 | - омолаживающая стрижка кустов  - подкормка газонов перегноем, удобрениями  - подвоз песка на детскую площадку  - посадка цветов  - полив цветов, кустарников  - покос травы | апрель  май  май-июнь  май-июнь  май-сентябрь  июнь-сентябрь |  |
| ул. Чкалова д. 123 | - омолаживающая стрижка кустов  - подкормка газонов перегноем, удобрениями  - подвоз песка на детскую площадку  - посадка цветов  - полив цветов, кустарников  - покос травы | апрель  май  май-июнь  май-июнь  май-сентябрь  июнь-сентябрь |  |